PROJEKT

Uchwała Nr XXIII/153/2008

Rady Gminy Siedlce

z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie programu gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem Gminy Siedlce do 2014 roku .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z  2001r  Nr 141 poz. 1591 z  późn. zmianami ) oraz art. 21 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu  cywilnego (tekst jednolity  Dz.U  z  2005 r.  Nr 31 , poz. 266  z  późniejszymi  zmianami ) Rada Gminy Siedlce  postanawia  ,  co  następuje:

§ 1

Uchwala  się   program  gospodarowania   mieszkaniowym   zasobem  gminy   Siedlce    do    2014  r.  zgodnie   z  załącznikiem  do  niniejszej  uchwały .

§ 2

Program gospodarowania   mieszkaniowym  zasobem  gminy  Siedlce  obejmuje:

1. Prognozę  wielkości  zasobu  mieszkaniowego  gminy   w  poszczególnych  latach  z  podziałem   na

lokale    socjalne    i   pozostałe   lokale   mieszkalne.

2. Analizę  potrzeb  oraz  plan  remontów   i  modernizacji  budynków   i lokali  komunalnych   oraz

szacunkowe  nakłady   na  ich   realizację

3. Planowaną   sprzedaż   lokali   w  kolejnych   latach

4. Zasady   polityki  czynszowej

5. Sposób   i   zasady   zarządzania   lokalami   i  budynkami  wchodzącymi    w skład   mieszkaniowego

zasobu   gminy  oraz     przewidywane   zmiany    w  tym  zakresie

6. Wydatki   na  gospodarkę  mieszkaniową   oraz  źródła  finansowania.

7. Działania    mające   na celu  poprawę  wykorzystania  i  racjonalizację   gospodarowania

mieszkaniowym   zasobem     gminy.

§ 3

Wykonanie  Uchwały   powierza   się  Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie   po upływie  14  dni   od daty   ogłoszenia   w Dzienniku  Urzędowym   Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący

Rady  Gminy

Janusz  Mikulski

Załącznik  
do uchwały Nr XXIII/153/2008

Rady Gminy Siedlce

z dnia 25  września 2008 roku

PROGRAM  GOSPODAROWANIA  MIESZKANIOWYM

ZASOBEM  GMINY   na   lata  2008 – 2014

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, nałożonym na nią ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 71 , poz. 733  z  późniejszymi   zmianami ).

O kształcie lokalnej polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania, decyzje i plany przyszłych przedsięwzięć zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Wspólnoty samorządowej przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno- gospodarczych, a w szczególności   finansowych

1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 
w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkaniowe.

Wielkość zasobów  mieszkaniowych  gminy na dzień   01.01. 2008 roku wynosi 11 lokali

Ilość  i  stan lokali    przedstawia   poniższa   tabela :

| Lokalizacja budynku | Ilość lokali | Ilość Izb | Pow. użytk. mieszkań | Pow. uzysk na 1 izbę | Stan techniczny lokalu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruszyn 75 | 1 | 5 | 116,40 | 23,28 | przeciętny |
| Pruszyn 13 | 2 | 5 | 125,80 | 25,16 | dobry |
| Chodów ,ul. Sokołowska 3 | 4 | 12 | 195,60 | 16,30 | dobry |
| Nowe Iganie , ul. Siedlecka 115 | 1 | 3 | 58,50 | 19,50 | przeciętny |
| Białki 95 | 2 | 5 | 89,00 | 17,80 | dobry |
| Golice 2A | 1 | 4 | 60,41 | 15,10 | przeciętny |
| Ogółem | 11 | 34 | 645,71 | - |  |

Wszystkie mieszkania wyposażone są w instalacje : wodociągową , kanalizacyjna , łazienkę, centralne  ogrzewanie i  ciepłą wodę z  term  elektrycznych  lub  piecyki gazowe.

Przewiduje się , że do  2014 roku   wielkość    zasobów    mieszkaniowych    gminy   zmniejszy  się

o jeden lokal,  gdyż   w roku   2008  planowana   jest   sprzedaż    jednego   lokalu    w Pruszynie.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie  gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  - gmina ma obowiązek zapewnić lokale  socjalne  w  wypadkach  przewidzianych   ustawą .

W tym celu  planuje  się  zorganizować  lokal  socjalny  w    Pruszynie  13   -  lokal nr 2

Lokale  przeznaczone  na wynajem :

- Pruszyn  13   lokal   Nr 1

- Chodów , ul. Sokołowska 3  lokal Nr 1,  Nr  2, Nr 3,  Nr 4

- Białki  95  lokal Nr  1  , Nr 2

- Nowe Iganie, ul.  Siedlecka   115  - 1  lokal

- Golice 2A   -  1  lokal

Lokale  przeznaczone  do   sprzedaży

- Pruszyn   75   - 1  lokal   ( budynek  mieszkalny   jednorodzinny )

2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali wraz z szacunkowymi nakładami na ich realizację:

Budynki   komunalne   wykonane   są   w  następujących   technologiach :

- tradycyjna   z  bloczków  gazobetonowych                   -  5  budynków

- tradycja   mieszana                                                       -  1 budynek

Wiek  budynków  komunalnych   waha   się  w  granicach    od  38 – 58   lat   w  tym:

- budynki wykonane w  okresie  20-40  lat  temu - 1  (  Chodów  , ul. Sokołowska   3 )

- budynki wykonane w okresie 40-60 lat - 5 temu (   Pruszyn  13 ,    Golice  2A,   Pruszyn  75, Białki  95,    Nowe  Iganie, ul . Siedlecka    115  )

Stan  techniczny   budynków    przedstawia   się  następująco :

- budynki     o  stanie   technicznym   dobrym  3 ( Chodów , ul. Sokołowska    3 ,  Pruszyn 13,  Białki  95)

- budynki  o  stanie  technicznym   przeciętnym  3  (Pruszyn  75 ,  Nowe Iganie  , ul.  Siedlecka   115 ,

Golice   2A)

W budynkach komunalnych należy wykonać remonty (  w  mniejszych   lub  w  większym   zakresie).

Plan remontów w budynkach i lokalach komunalnych w latach 2008- 2014 z podaniem koniecznych  nakładów  na ich realizację  przedstawia poniższa tabela :

| Adres budynku | Rodzaj prac | Zakres rzeczowy remontów i modernizacji oraz planowany rok wykonania | Nakłady na remont i modernizację w zł. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruszyn 13 | Roboty budowlane | - Zmiana pokrycia dach - Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem | 20 000 20 000 |
| Białki 95 | Roboty sanitarne Roboty elektryczne | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania Założenie liczników elektrycznych | 9 000 3 000 |
| Golice 2A | Roboty elektryczne Roboty budowlane | 1.Wymiana instalacji elektrycznej - Wymiana podłóg - Wykonanie elewacji budynku | 6 000 15 000 20 000 |
| Nowe Iganie ul. Siedlecka 115 | Roboty budowlane Roboty elektryczne | Wymiana okien i podłóg 1.Wymiana instalacji elektrycznej 2.Wykonanie elewacji | 22 000 6 000 20 000 |
| Chodów , ul. Sokołowska 3 | Roboty elektryczne Roboty budowlane | Wymiana instalacji elektrycznej 1.Wymiana okien 2.Docieplenie ścian i stropów 3.wymiana centralnego ogrzewania | 8 000 16 000 38 000 30 000 |

3. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach :

Gmina do roku 2014 przewiduje się sprzedaż lokalu komunalnego położonego w miejscowości 
Pruszyn  75.

4. Zasady polityki czynszowej.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 10 lipca 2001 roku ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, czynsz powinien pokryć podatek od nieruchomości, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku oraz wszystkich pomieszczeń  wspólnego  użytkowania. Dodatkowo najemca pokrywa koszty opłat za energię cieplną , pobór wody , odprowadzenie ścieków , wywóz nieczystości  stałych.

Z porównania wpływów z tytułu czynszów z wydatkami na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych wynika, że wpływy nie przewyższają wydatków we wszystkich analizowanych latach.

Kierując się postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego określa się następujące zasady ustalenia stawek czynszu w latach 2008-2014 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siedlce .

- Stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość  użytkową   ustala  Wójt  Gminy  Siedlce.

- Podwyżki czynszu za 1 m2  powierzchni  użytkowej   lokalu   z  wyjątkiem   opłat  niezależnych  od  właściciela    nie  mogą  w  danym  roku   przekroczyć  średniorocznego  wzrostu   cen  towarów   i   usług  konsumpcyjnych    ogółem   w  minionym   roku   w  stosunku  do  roku  poprzedzającego rok  miniony    nie więcej  niż  o :

a/  50% -  jeżeli    roczna   wysokość   czynszu    nie  przekracza  1%   wartości  odtworzeniowej

1m2  powierzchni   użytkowej  budynku   mieszkalnego  ustalonego  przez  Wojewodę

Mazowieckiego   dla   powiatu  siedleckiego

b/  25%  - jeżeli   roczna   wysokość  czynszu    jest  wyższa  niż  1%   wartości  odtworzeniowej   j.w.

c/  15 % - jeżeli  roczna  wysokość   czynszu   jest  wyższa   niż  2%  wartości  odtworzeniowej  j.w.

- Podwyższenie czynszu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela  nie  może  być dokonywane  częściej  niż  co  sześć miesięcy

- Ustalając stawkę bazową ogółem Wójt Gminy winien uwzględnić czynniki podwyższające lub  obniżające ich wartość  użytkową, a  w szczególności :

1/ stan   techniczny   budynku   określony    na  podstawie    corocznych   przeglądów  :

a/  ponad  przeciętny   wzrost     o   5%

b/  poniżej przeciętnego   -  spadek    o   5%

2/ położenie  lokalu :

a/ parter  -  spadek  o 5%

b/ pierwsze  piętro   - wzrost  o   5%

- Stawka czynszu dla lokali socjalnych nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym gminy.  Stawka  ta  nie  podlega   zróżnicowaniu

- Podwyżka czynszu może nastąpić po uprzednim wypowiedzeniu dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc  naprzód na  koniec miesiąca   kalendarzowego.

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w tym zakresie.

Budynkami i lokalami komunalnymi zarządza Gmina, na której ciąży obowiązek jako zarządcy nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów oraz ustawą 
z dnia  21 sierpnia  1997roku   o   gospodarce nieruchomościami, a  mianowicie:

a/ dokonuje  pomiarów  lokali  i  budynków  zgodnie   z  obowiązującymi   przepisami,

b/ ustala  i  rozlicza  zużycie   wody   na  podstawie   norm  lub zainstalowanych  wodomierzy ,

c/ nalicza  najemcom  opłaty  należne  z  tytułu   zajmowanego   lokalu  tj.  czynsz  oraz   inne   opłaty

związane   z  utrzymaniem   lokalu   ogrzewaniem  ,

d/ przyjmuje wszelkie  opłaty  o których  mowa  w  pkt . C  na  konto  Gminy,

e/ prowadzi  windykację   należności   z  tytułu   czynszu    i  innych   opłat  oraz   prowadzi

postępowanie  egzekucyjne,

f/  analizuje ściągalność  należności  wynikających   z  umów  najmu  lokali  ,

g/ kontroluje  usługi eksploatacyjne   i  konserwacyjne  w  budynkach   zleconym   firmom    i  potwierdza

ich  wykonanie.

h/ wypowiada  umowy  najmu  lokali   lokatorom    praz  prowadzi  w stosunku   do  nich  postępowanie

egzekucyjne  łącznie   z opróżnieniem  lokalu ,  jeżeli  najemca   używa  lokal  w sposób   sprzeczny

z  umową  , zwleka  z  zapłatą   czynszu  lub  innych  opłat  co  najmniej  przez  trzy   okresy

płatności.

i/  przekazuje  i   przyjmuje   protokolarnie   lokale wynajmowane   z  opisem  technicznym

j/  wyraża  zgodę   na  prowadzenie  w  lokalach  ulepszeń  przez  najemców  , zawiera  z  nimi  umowę

określającą   sposób    rozliczeń  z  tego   tytułu

Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany  jest  do zapewnienia:

1) Utrzymania   czystości  części  wspólnych  lokalu  ( korytarze , klatki  schodowe )

2) Utrzymania  czystości  otoczenia   wokół  budynku

3) Naprawy  i konserwacji:

a/  okien   i  drzwi  ( w tym malowanie   drzwi  wewnętrznych  i  zewnętrznych  od  środka)

b/  podłóg  i posadzek  ,

c/  podgrzewaczy wody , wanien , brodzików , zlewozmywaków , umywalek  wraz  z  syfonami, baterii

oraz  innych  urządzeń  sanitarnych  ,  w  które   lokal    jest   wyposażony  włącznie  z  ich wymianą

d/  osprzętu  i  zabezpieczeń  instalacji  elektrycznej .

e/  przewodów  odpływowych  urządzeń  sanitarnych aż  do  plonów  zbiorczych   w  tym  niezwłoczne

usuwanie   ich  niedrożności  ,

4) Malowania  tapetowania   lub wykonania   suchych   tynków   ścian   i  sufitów  oraz  naprawienia  uszkodzonych  tynków  ścian  i   sufitów

5) Naprawianie szkód  powstałych  w  lokalu   lub  w   pomieszczeniach   wspólnego   użytkowania   z winy   najemcy   lub  osób  z  nim  zamieszkujących

Konserwację i remonty budynków i lokali mieszkalnych prowadzić będzie gmina Siedlce środkami własnymi i zewnętrznymi przez wyspecjalizowane firmy wyłonione w ramach przetargów.

6. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową oraz  źródła ich finansowania.

Szacowane  wydatki    na   gospodarkę   mieszkaniową    w  latach   2008-2014  wynoszą:

| Okres realizacji | Wydatki na remont i modernizację | Wydatki bieżące | Wydatki ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 rok | - | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł |
| 2009 rok | 80 000,00 zł | 23 000,00 zł | 103 000,00 zł |
| 2010 rok | 30 000,00 zł | 24 000,00 zł | 54 000,00 zł |
| 2011 rok | 40 000,00 zł | 25 000,00 zł | 65 000,00 zł |
| 2012 rok | 30 000,00 zł | 26 000,00 zł | 56 000,00 zł |
| 2013 rok | 23 000,00 zł | 27 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| 2014 rok | 30 000,00 zł | 28 000,00 zł | 58 000,00 zł |

Kwoty wydatków oszacowano na podstawie zakresu remontów i modernizacji planowanych na lata   2008  - 2014 a  także   szacunku  kosztów   zarządzania  i  bieżącego  utrzymania  budynków    i  lokali.

Planuje się, że wszystkie koszty ponoszone w poszczególnych latach na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy zostaną pokryte z wpływów czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe. 
Na remonty i modernizację budynków i  lokali niezbędne są  dotacje  z  budżetu   gminy.

7. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminy jako zadanie własne, obowiązek tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie  lokali  socjalnych, lokali zamiennych a także zaspokojenie  potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich  dochodach .

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2014 ma na celu realizację wymienionych   powyżej  zadań   ustawowych   poprzez :

- pozyskanie  lokali  socjalnych  dla  gospodarstw   domowych   o niskich  dochodach  ,

- poprawę  stanu  technicznego  standardu   lokali  stanowiących   mieszkaniowy  zasób  gminy   poprzez   remonty  i   modernizację.

Przewodniczący

Rady Gminy

Janusz  Mikulski